Отчет о проделанной работе Правлением ЖСК «Борисов» за 2014 год.

Отчет составлен

Председателем Правления

Алексеевым С.А.

17.02.2015 г.

В 2014 году основными событиями в жизни ЖСК стали:

- Проведен ВКР по замене силовых и разводящих кабелей электропроводки по дому, замене светильников в подъездах, установки УЗО, общедомовых и квартирных предохранителей (21 000 000 руб.);

- Выполнены работы по замене общедомовых приборов учета ХВС по корпусу 1 и 2, узлы учета приведены в соответствие с требованиями Мосводоканала и приняты им в коммерческую эксплуатацию (400699.48 рублей за счет экономии по смете в 2012 – 2104 годах  протокол заседания правления №23/1 от 20.03.2014);

- Выполнен плановый ремонт седьмого подъезда с заменой входной двери (активное участие в софинансировании работ и сборе средств с жильцов подъезда приняла Амедзиганова Л.Л – комендант);

- Прошла проверка Ростехнадзора и как результат, изъятие лифтов из списка оборудования повышенной опасности и перевод их в категорию подъемных механизмов транспортно-эскалаторного оборудования, что потребовало перерегистрации всех 16 подъемных механизмов, страхование лифтов 15 300 рублей;

- Была проверка Жилинспекцией САО эксплуатации нежилых помещений, как результат ликвидация технического помещения в первом корпусе и установка «рольставней» в помещении правления (54000 рублей );

- Проведены работы по установке заглушек должникам на канализацию - первично были установлены в 69 квартирах. Большинство собственников согласовали график погашения задолженности и забыли о проблеме. Повторно, по нарушению графика платежей, заглушки были установлены в 51квартире - начали платить и погашать задолженность по данным МГУП «Жилкооперация» долги по воде и ЦО снизились на 870 000 рублей;

- Проводится еженедельный мониторинг поступления платежей с анализом динамики изменений в группах 3000 -5000, 5000 – 10000, 10000 -20000, 20000 – 50000, 50000 и более. Регулярная работа с должниками дала положительный результат текущая задолженность собственников жилья перед ЖСК снизилась на 247 384 рубля, с 1 115 613 до 868 229 рублей. Необходимо отметить, что в ЖСК остаются четыре собственника суммой долга 305749 рублей (Портная Н.М. кв 58 – 63628 руб; Носова Н.В. кв 102 – 80107 руб; Цыбина Н.М. кв 490 – 80196 руб; Назаров А.А. кв 495 – 81767 руб.) и мы пока не можем заставить их полностью погасить долги.

- Был осуществлен в течение недели хронометраж времени, затрачиваемого уборщицами на уборку подъездов, средняя величина составила 16 минут.

- Производился осмотр в случае возникновения претензий, и фиксация протечек в результате небрежной эксплуатации бытовой техники и сантехнического оборудования, составлены акты и выданы предписания на устранения причин протечек (8 квартир).

- Многочисленные сносы и изменения конструкции вентиляционных стояков провели к ухудшению условий проживания многих граждан. В прошедшем году была продолжена работа по установлению причин и выявлению квартир со снесенными вент-коробами. Результат - 4 квартиры восстановили систему вентиляции самостоятельно;

- Проведены работы по видео-диагностике, очистке, мойке, дезинфекции, гидроизоляции стволов мусоропроводов;

- Регулярно травят крыс и производят обработку от блох;

- Проведена сверка расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам с налоговой инспекцией № 43. Замечаний и штрафов нет;

- Проведена сверка платежей по договорам с подрядчиками и согласование взаимных претензий в сумме 122 000 рублей (работа продолжается окончание в марте числа 15).

Осуществлялась ежедневная и текущая работа с сантехниками, уборщицами, проверка работы интернетчиков, уборки мусора, мелкие неисправности лифтов, домофонов, доводчиков дверей и т/д.

С уважением 							С.А. Алексеев